АДМИНИСТРАЦИЯ БОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.10.2016 | № | 373 |
| --- | --- | --- |

с. Бобино

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения на 2016-2035 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением  правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений  и городских округов»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015г) и на основании Постановления администрации Бобинского сельского поселения от 28.01.2011 № 5                           «О разработке, формировании и реализации  целевых программ на территории муниципального образования Бобинское сельское поселение» администрация Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения  на 2016-2035гг согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и на официальном сайте администрации поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации							В.И.Вепрев

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации					О.А. Зеленкова

Разослать:  дело-2, в бухгалтерию-1, информационный бюллетень-3

Всего 6 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист 1 категории бухгалтер-финансист				Н.Г. Шишкина

Приложение к постановлению                                          администрации Бобинского

сельского поселения   Слободского     района   от 26.10.2016г № 373

ПРОГРАММА

КОМПЛЕСНОГО  РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  БОБИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  2016- 2035 ГОДЫ

с. Бобино,	2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.  Паспорт программы.

2.  Характеристика социально-экономических условий развития Бобинского

сельского поселения.

2.1.  Анализ положения муниципального образования Бобинского сельского

поселения  Кировской области в структуре пространственной

организации Кировской области.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования

Бобинское сельское поселение.

2.3. Характеристика численности и занятости населения.

2.4. Сведения о градостроительной деятельности поселения.

3.  Состояние транспортной инфраструктуры.

3.1. Характеристика сети дорог Бобинского сельского поселения, оценка

качества   содержания дорог.

  - .Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бобинском сельском поселении.

  - .Перспективы развития транспортной инфраструктуры.

- Система программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения.

- Финансовые потребности для реализации программы.

- Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- Нормативное обеспечение.

Введение

Одним из основополагающих  условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития по следующим направлениям:

-  демографическое  развитие;

-  перспективное строительство;

-  состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на развитие транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения. Реализация  Программы позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание жителей поселения, а также юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на территории поселения.

Программа предполагает реализацию следующих мероприятий в сфере дорожного хозяйства:

-  мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

-  мероприятия  по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных  дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

В ходе реализации программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Кировской области, администрации Бобинского сельского поселения, Бобинской сельской Думы. Администрация Бобинского сельского поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации,  и вносит необходимые изменения.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Бобинского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

- Утверждена

постановлением

администрации Бобинского с/п

от 26.10.2016   № 373

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Бобинского сельского поселения "

| Наименование Программы | "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения " |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 (в редакции от 13.07.2015 г). - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов» - Постановление администрации Бобинского сельского поселения от 28.01.2011 года «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования Бобинское сельское поселение» - Генеральный план Бобинского сельского поселения. |
| Наименование заказчика Программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация муниципального образования Бобинское сельское поселение Адрес:613117 Кировская область, Слободской район, с.Бобино, ул.Мира, д.18а |
| Разработчики Программы | Администрация Бобинского сельского поселения Адрес:613117 Кировская область, Слободской район, с.Бобино, ул.Мира, д.18а |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Бобинского сельского поселения Адрес:613117 Кировская область, Слободской район, с.Бобино, ул.Мира, д.18а |
| Цели Программы | Целью Программы являются: -создание условий для развития эффективной транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Бобинское сельское поселение; -повышение доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - повышение эффективности использования средств дорожного фонда поселения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально-экономического развития; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; -организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения; - организация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории Бобинского сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду Бобинского сельского поселения. |
| Целевые показатели Программы | Технико-экономические показатели: -Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 100 %. -Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, 100%. -Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0,650 км. -Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.0. -Количество спроектированных и устроенных тротуаров, ед.0. -Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, 0 ед. Финансовые показатели: -снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: -Обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта,% -Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед. -Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, 0 чел. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2016 - 2035 годы Этапы реализации: I этап - 2016-2019гг II этап - 2020-2025гг III этап - 2026-2030гг IV этап - 2031-2035гг |
| Объемы и источники финансирования | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Бобинского сельского поселения в рамках муниципальных программ. Объем финансирования Программы составляет: 2016г - 2599,1 тыс.руб 2017г - 2933,2 тыс. руб 2018-2019 гг - 1744,3 тыс.руб 2020-2025 гг - 4043,0 тыс. руб 2026-2030 гг - 3286,4 тыс.руб 2031-2035 гг -3286,4 тыс.руб Всего: 17892,4 тыс.руб Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств их бюджетов всех уровней. |

2. .Характеристика социально-экономических условий развития транспортной  инфраструктуры.

2.1. Анализ положения муниципального образования Бобинского сельского  поселения  Кировской области в структуре пространственной                                         организации Кировской области

Основными факторами, определяющими направление разработки  Программы,   являются:

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Муниципальное образование «Бобинское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Кировской области от 28.04.2012 года             N 141-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

Бобинское сельское поселение находится в юго-западной части Слободского района  Кировской области и занимает площадь 191,0 кв.км. Протяженность с севера на юг - 29,0 км, с запада на восток - 24 км.   Бобинское сельское поселение  граничит с Денисовским, Ленинским, Шиховским сельскими поселениями Слободского района, Загарским, Гирсовским сельскими поселениями Юрьянского района и городским округом г.Кирова.

Территорию  Бобинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, земли для развития поселения.

Поселение является одной из рекреционных зон Кировской области. Здесь, эффективно используя уникальный потенциал природных и лечебных ресурсов вятской земли, осуществляет свою деятельность ОАО «Санаторий «Митино». Вдоль рек расположены садовые и дачные товарищества.

В состав поселения входят 27 деревень, из них 26 с населением, а в деревне Большие Серовы в настоящее время находится база отдыха. Административный центр  поселения – село Бобино, удалено от областного центра на 15 км к югу и от районного центра 36 км.

Таблица1. Перечень населенных пунктов Бобинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Расстояние до с.Бобино (км) | № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Расстояние до с.Бобино (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Бобино |  | 16 | деревня Косолаповы | 2 |
| 2 | деревня Богомазы | 18 | 17 | деревня Кусакины | 9 |
| 3 | деревня Большие Раскопины | 8 | 18 | деревня Малые Раскопины | 7 |
| 4 | деревня Большие Серовы | 4 | 19 | деревняМалые Серовы | 4 |
| 5 | деревня Большое Мышкино | 6 | 20 | Деревня Митино | 8 |
| 6 | деревня Бушуевы | 7 | 21 | деревня Овсянники | 6 |
| 7 | деревня Воробьи | 7 | 22 | деревня Подгорена | 2 |
| 8 | деревня Вотское | 1 | 23 | деревня Самсины | 16 |
| 9 | деревня Деветьярово | 8 | 24 | деревня Сапожнята | 5 |
| 10 | деревня Заборье | 5 | 25 | деревня Семеновы | 4 |
| 11 | деревня Замедянцы | 13 | 26 | деревня Стрелковы | 5 |
| 12 | деревня Ившины | 15 | 27 | деревня Шунки | 10 |
| 13 | деревня Кассины | 3 |  |  |  |
| 14 | деревня Кисели | 7 |  |  |  |
| 15 | деревня Корюгино | 9 |  |  |  |

Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически граница населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях лесного фонда, либо на землях сельскохозяйственного назначения. Данные участки вносятся в кадастр недвижимости с видом использования для индивидуальной жилой застройки или для смешанной малоэтажной застройки. В 2015г внесены изменения в Генеральный план Бобинского сельского поселения.

Близость районного и областного центра обуславливает активный спрос на земельные участки  под жилую застройку, как второго места жительства населения этих городов.

2.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования

Бобинское сельское поселение.

Совершенствование административно-территориальной схемы учитывает перспективы развития конкретных населенных пунктов, в связи, с чем разработана классификация населенных пунктов, которая предусматривает три типа территории: развиваемые, сохраняемые и малоперспективные.

Таблица 2.  Классификация населенных пунктов Бобинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Тип населенного пункта | Число хозяйств, имеющих лицевые счета на 01.01.2016г | Численность постоянного населения (чел) на 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Бобино | развиваемый | 305 | 1036 |
| 2 | деревня Богомазы | сохраняемый | 2 | 3 |
| 3 | деревня Большие Раскопины | сохраняемый | 11 | 23 |
| 4 | деревня Большие Серовы | сохраняемый | 0 | 0 |
| 5 | деревня Большое Мышкино | сохраняемый | 3 | 6 |
| 6 | деревня Бушуевы | сохраняемый | 2 | 4 |
| 7 | деревня Воробьи | сохраняемый | 2 | 3 |
| 8 | деревня Вотское | сохраняемый | 10 | 19 |
| 9 | деревня Деветьярово | сохраняемый | 4 | 5 |
| 10 | деревня Заборье | развиваемый | 83 | 221 |
| 11 | деревня Замедянцы | малоперспективный | 0 | 0 |
| 12 | деревня Ившины | сохраняемый | 18 | 59 |
| 13 | деревня Кассины | сохраняемый | 34 | 83 |
| 14 | деревня Кисели | сохраняемый | 11 | 29 |
| 15 | деревня Корюгино | сохраняемый | 27 | 63 |
| 16 | деревня Косолаповы | сохраняемый | 4 | 5 |
| 17 | деревня Кусакины | сохраняемый | 6 | 16 |
| 18 | деревня Малые Раскопины | сохраняемый | 6 | 10 |
| 19 | деревня Малые Серовы | сохраняемый | 9 | 17 |
| 20 | деревня Митино | развиваемы | 90 | 226 |
| 21 | деревня Овсянники | сохраняемый | 10 | 11 |
| 22 | деревня Подгорена | сохраняемый | 41 | 111 |
| 23 | деревня Самсины | сохраняемый | 3 | 3 |
| 24 | деревня Сапожнята | сохраняемый | 47 | 120 |
| 25 | деревня Семеновы | сохраняемый | 6 | 7 |
| 26 | деревня Стрелковы | сохраняемый | 3 | 10 |
| 27 | деревня Шунки | сохраняемый | 9 | 25 |
|  | СТ «Товарищ», район Черного озера |  | 5 | 7 |
|  | Всего |  | 751 | 2122 |

Малоперспективный населенный пункт - деревня Замедянцы. Транспортная доступность затруднена некачественным состоянием дороги, не обеспечивается  своевременное и качественное оказание социальных и медицинских услуг, поэтому здесь нет постоянного населения. Администрацией поселения разработан проект использования данной рекреционной территории на берегу реки Медянки с целью организации базы отдыха для охотников и рыболовов.

Развиваемые населенные пункты - д.Митино, д.Заборье и село Бобино, в котором сосредоточена почти половина населения, имеется база для дальнейшего экономического развития. Здесь располагаются значимые объекты социальной инфраструктуры, производственные объекты основного градообразующего предприятия  ООО «Агрофирма «Бобино-М»: комплекс КРС по производству молока и мяса, машинный двор с теплой стоянкой для техники и центральным складом запчастей и ГСМ. Агрофирма работает стабильно, производство совершенствуется и обновляется.  В настоящее время ведется реконструкция комплекса КРС – строятся еще два блока для беспривязного содержания скота с доильным комплексом, что положительно скажется на занятости населения.

Основная часть застроенной территории села Бобино представляет собой компактное жилое образование с сетью улиц и ярко выраженным общественным центром. Основной планировочной осью является улица Советская и улица Мира, вдоль этих улиц  расположены основные объекты социальной инфраструктуры.

Таблица 3. Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Единица измерения | Количество единиц измерения | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | с.Бобино, ул.Советская, 6 | муниц. | мест | 250 | 100 |
| Культурно-спортивный комплекс «Парк мечты» | с.Бобино ул.Советская, 6 | муниц. |  |  |  |
| Библиотека | с.Бобино, ул.Советская, 6 | муниц. | тыс.томов | 12000 | 100 |
| МКУ ДОД «Школа искусств» с.Бобино | с.Бобино, ул.Советская,17 | муниц. | мест | 100 | 100 |
| Детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учебные заведения |  |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад с.Бобино | с.Бобино, ул.Советская, 47 | муниц. | мест | 70 | 100 |
| МДОУ детский сад с.Бобино | д.Митино, ул. Солнечная, | муниц. | мест | 22 |  |
| МКОУ СОШ с.Бобино | с.Бобино, ул.Советская,47 | муниц. | мест | 162 | 100 |
| КОГОБУ СПО «Вятский государственный аграрно-промышленный техникум» | С.Бобино, ул.Мира, 1 «А».3, 3 «А», 3 «Б», 5 , 5 «А» | госуд. | мест | 400 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Амбулатория с.Бобино КОГУЗ Кировской горбольницы №5 | с.Бобино, ул.Мира, 26 | муниц. | посещ/смен | 16 |  |
| Заборский ФАП | д.Заборье, ул.Боровая,44 | муниц. | посещ/смен | 6 |  |
| Митинский ФАП | с.Митино, ул.Набережная,12 | муниц. | посещ/смен | 6 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Спортзал ВГАПТ | с.Бобино, ул.Мира,1«Б» | госуд. | кв.м площадь | 185,2 | 100 |
| Хоккейная коробка | с.Бобино, ул.Советская, 6 | муниц. | кв.м площадь |  |  |
| Спортзал ОАО «Санаторий «Митино» | д.Митино, ул.Санаторная,2 | частная | кв.м площадь | 360,4 | 85 |
| Бассейн ОАО «Санаторий «Митино» | д.Митино, ул.Санаторная,2 | частная | кв.м площадь | 222,49 | 100 |
| Учреждения и организации управления |  |  |  |  |  |
| Администрация | с.Бобино, ул.Мира, 18 «А» | муниц. | объект | 1 | 100 |
| Почта | с.Бобино, ул.Мира,13 | муниц. | объект | 1 | 100 |

Анализ уровня обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания показывает, что существующая мощность соответствует нормативам в размере 100% кроме спортивных залов общего пользования. Норматив спортивных залов общего пользования 200 кв. м на 1000 жителей, требуемая мощность 424,4 кв.м. Спортзал ОАО «Санатория «Митино» удовлетворяет данным требованиям только на 85%.

Анализ также показывает, что с ростом населения значительно увеличится контингент учащихся в общеобразовательной школе с.Бобино, что приведет к необходимости организации учебного процесса в две смены и увеличению штата учителей в школе.

На территории Бобинского поселения находится  9 магазинов и 10 объектов общественного питания. Наиболее крупные торговые предприятия и организации общественного питания Бобинского сельского поселения:

- Слободское райпо – 2 магазина смешанных  товаров  и кафе в с.Бобино.

- ООО «Верба» - магазин смешанных товаров в с.Бобино.

- ООО «Мечта» - магазин смешанных товаров в д.Сапожнята.

- ООО «Авторемстрой» - магазин смешанных товаров и кафе в 15 км автодороги Вятка, д.Гнусино.

- ОАО Санаторий «Митино» - продовольственные киоски и закусочная в д.Митино.

- ООО «Рыба-Пила» - кафе в районе озер(д.Кассины).

- ООО «Дымка» - бар в д.Воробьи.

К объектам специального назначения поселения относятся кладбища. Их на территории поселения 3 (д. Митино, с. Бобино, д. Замедянцы), занимаемая площадь 4,8 га.

Развитие населенных пунктов определяется исходя из его принадлежности  к конкретной функциональной зоне, наличия градообразующего предприятия. При этом населенные пункты получают новый импульс к развитию. Их жители  - новые рабочие места.

В экономике Бобинского сельского поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которого приходится около 80 % в общем объеме выполненных работ и услуг.

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала.                                42 индивидуальных предпринимателя осуществляют свою деятельность на территории поселения. Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства на территории Бобинского сельского поселения определены:

- Производство, заготовка и переработка с/х продукции – 3 предпр.;

- Заготовка и глубокая переработка древесины – 3 предпр.;

- Производство товаров народного потребления – 3 предпр.;

- Оказание платных услуг населению – 16 предпр.;

- Торговля и общественное питание. – 17 предпр.

Таблица 4. Градообразующие предприятия и организации

| Наименование предприятия,организации | Вид деятельности | Адрес | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ВМП «АВИТЕК» | Изготовление пиротехнических изделий | Район д.Шипицы | частная |
| ООО «Вятские домостроительные технологии | Производство клееного бруса | д.Сапожнята, ул.Фабричная, д.2а | частная |
| ООО « Агрофирма «Бобино-М» | Молочное скотоводство, лесопереработка | д.Подгорена, ул.Прозоровская, д.4 | частная |
| СПК «Корюгино» | Молочное скотоводство, картофелеводство | д.Корюгино | частная |
| ОАО «Санаторий Митино» | Санаторная деятельность | д.Митино, ул. Солнечная, д.2 | частная |
| ООО «Авантаж» | Пошив трикотажных изделий | с.Бобино | частная |

2.3	Характеристика численности населения и трудовых ресурсов

В последние годы наблюдается увеличение численности населения и трудовых ресурсов, в основном, за счет миграции городского населения в связи с расширением зон жилищного строительства.  На 01.01.2016г  общая численность населения составила - 2122 чел., в т.ч. трудоспособного возраста -1412 чел. На  территории Бобинского сельского поселения на предприятиях и в организациях различных видов собственности работают 1182 человека (83,7 % от общего числа трудоспособного населения). Часть трудоспособного населения занята на предприятиях и организациях г. Кирова, часть выезжают на работу за пределы области вахтовым методом. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах.

Демографическая ситуация в поселении остается сложной, смертность превышает рождаемость. Для улучшения демографической ситуации требуются мероприятия по повышению материального благосостояния, обеспечения доступности и высокого качества социальных благ, прежде всего, медицинского обслуживания.

Необходимо сохранять и развивать  систему единого образовательного пространства, ориентировать школьников к работе на предприятиях и организациях в поселении, развитию предпринимательских качеств и навыков самозанятости. Необходимо создание условий для роста культурного уровня населения, усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.  Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Бобинского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительно большего удельного веса лиц  трудоспособного возраста.

Таблица 5.  Динамика численности и трудовых ресурсов

| Показатели | 2015 г | 2014г | в % отношении |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость (чел.) | 16 | 18 | 89 |
| Смертность (чел) | 18 | 18 | 100 |
| Трудовые ресурсы (чел.) | 1360 | 1330 | 102,3 |
| Трудовая миграция (+,-) | -178 | -170 | 104,7 |
| Общая численность населения (чел) | 2122 | 1921 | 110,5 |
| в т.ч. трудоспособного возраста | 1412 | 1255 | 112,5 |
| в т. ч. пенсионеров | 299 | 275 | 108,7 |
| в т. ч. детей | 411 | 391 | 105,1 |
| Официальная численность безработных (чел.) | 3 | 3 | 100 |
| % населения трудоспособного возраста | 66,5 | 65,3 | 101,8 |
| % населения - дети | 19,4 | 20,3 | 95,6 |
| % населения пенсионного возраста | 14,1 | 14,4 | 97,9 |

2.4. Сведения о существующей градостроительной деятельности поселения.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важных социальных задач поселения.

Общая площадь жилого фонда Бобинского сельского поселения на 2016 год составила 70,8 тыс.кв.м, в том числе в частной собственности - 64,7 тыс.кв.м, государственной – 2,9 тыс.кв.м, муниципальной - 3,2 тыс.кв.м. Из них 25,5 тыс.кв.м имеет полную степень благоустройств. 37 жилых домов общей площадью                       1,5 тыс.кв.м имеют значительную степень износа и относятся к ветхому жилью, в них проживает 101 человек.

Материал изготовления домов: кирпич, панели ж/б, деревянные панели, бревно, брус деревянный. Жилая застройка представлена  застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами, из которых большая часть домов блокированной застройки (2-квартирные жилые дома). Средний показатель жилищной  обеспеченности по Бобинскому сельскому поселению составляет 33,3 кв.м на 1 человека. При планировании вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

- Сохранение существующей средней жилищной обеспеченности.

- Строительство нового жилья на свободных территориях.

- Повышение качества жилья за счет: сноса ветхого жилья, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда, полного инженерного обеспечения жилого фонда независимо от форм собственности.

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

В связи с ростом населения в Бобинском сельском поселении увеличение площади жилого фонда планируется, в основном, за счет строительства индивидуальных жилых домов.

3. Состояние транспортной инфраструктуры

3.1 Характеристика сети дорог Бобинского сельского поселения, оценка качества    содержания дорог

В состав транспортной системы Бобинского сельского поселения входят два вида транспорта: автомобильный и железнодорожный. Водный транспорт практически не востребован. Из-за ухудшения экологической  обстановки, вырубки лесов происходит процесс обмеления реки, вследствие чего река оказалась непригодной для прохождения судов с большим и средним водоизмещением.

По территории поселения проходит грузовая железная дорога местного значения Киров-Слободской, связывающая г.Слободской с сетью  железных дорог. В пределах поселения линия имеет следующие технико-эксплуатационные характеристики: протяженность -1,2 км, кол-во путей -1, длина приемно-отправочных путей - 6290 м, вид тяги - тепловозная, уклоны: на Слободской - 0,011, на Гирсово - 0,009, вес грузового поезда: на  Слободской - 1300т, на Гирсово - 1400т.

По территории Бобинского сельского поселения проходит автодорога регионального значения Санкт-Петербург-Екатеринбург (Киров-БелаяХолуница-Омутнинск-Афанасьего-граница Пермской области) с интенсивным потоком транспорта. Она имеет асфальтобетонное покрытие и является дорогой Ш категории, ширина полосы отвода составляет     65 м.

Общая протяженность муниципальных дорог на территории поселения составляет - 67, 3 км.

Дорожно-транспортная сеть Бобинского сельского поселения состоит из дорог областного значения -15,9 км, дорог, находящихся в собственности администрации поселения – 32,6 км и дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов (межселенческих), подлежащих содержанию – 18,7 км.   Полномочия по содержание этих дорог передаются администрации поселения по соглашению с администрацией Слободского муниципального района.

Таблица 6. Протяженность автомобильных дорог Бобинского сельского поселения

| № п/п | Дороги муниципального поселения | Покрытие | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Заборье ул. Боровая | асфальт | 1,000 |
| 2 | д. Заборье ул. Дальняя | грунтовая | 0,170 |
| 3 | д. Заборье ул. Садовая | грунтовая | 0,160 |
| 4 | д. Заборье ул. Прудная | грунтовая | 0,310 |
| 5 | д. Заборье ул. Зеленая | грунтовая | 0,350 |
| 6 | д. Заборье ул. Ягодная | грунтовая | 0,380 |
| 7 | д. Заборье ул. Проезжая | грунтовая | 0,360 |
| 8 | д. Заборье, пер. Дружбы | грунтовая | 0,130 |
| 9 | д. Кассины, ул. Косинская | грунтовая | 0,900 |
| 10 | д. Подгорена., ул. Плишкинская | грунтовая | 1,000 |
| 11 | д. Подгорена, ул.Прозоровская | грунтовая | 0,820 |
| 12 | д. Подгорена, ул.Ложкинская | грунтовая | 0,660 |
| 13 | с. Бобино ул. Советская | асфальт | 1,000 |
| 14 | с. Бобино ул. Мира | асфальт | 0,500 |
| 15 | с. Бобино ул. Мира | грунтовая | 0,500 |
| 16 | с. Бобино ул. Молодежная | асфальт | 0,700 |
| 17 | с. Бобино ул. Молодежная | грунтовая | 0,500 |
| 18 | с. Бобино ул. Новая | грунтовая | 0,260 |
| 19 | с. Бобино ул. 11 Пятилетки | асфальт | 0,220 |
| 20 | с. Бобино ул. Труда | асфальт | 0,420 |
| 21 | с. Бобино ул. Лесная | асфальт | 0,170 |
| 22 | с. Бобино пер. Школьный | асфальт | 0,180 |
| 23 | с. Бобино пер. Южный | асфальт | 0,140 |
| 24 | с.Бобино, ул.Внуковская | грунтовая | 1,160 |
| 25 | с.Бобино, ул.Панорамная | грунтовая | 0,660 |
| 26 | с Бобино, ул.Лопатиха Гора | грунтовая | 0,320 |
| 27 | с. Бобино, ул.Лучинская | грунтовая | 0,460 |
| 28 | с. Бобино, ул. Черемуховая | грунтовая | 0,400 |
| 29 | с. Бобино, ул.Порошинская | грунтовая | 0,400 |
| 30 | с. Бобино, ул.Возрождения | грунтовая | 0,350 |
| 31 | с. Бобино, ул. Кировская | грунтовая | 1,000 |
| 32 | с.Бобино, ул. Вешних Вод | грунтовая | 0,380 |
| 33 | д. Семеновы, пер. Семеновский | грунтовая | 0,400 |
| 34 | д. Семеновы, ул. Усадебная | грунтовая | 0,500 |
| 35 | д.Семеновы, ул. Дачная | гнунтовая | 0,500 |
| 36 | д. Сапожнята ул. Луговая | грунтовая | 0,150 |
| 37 | д. Сапожнята ул. Фабричная | грунтовая | 0,430 |
| 38 | д. Овсянники, пер. Куражинский | грунтовая | 0,500 |
| 39 | д. Шунки, ул. Фермерская | грунтовая | 0,660 |
| 40 | с. Митино ул. Набережная | асфальт | 0,700 |
| 41 | с. Митино ул. Солнечная | асфальт | 0,690 |
| 42 | с. Митино ул. Лесная | асфальт | 0,150 |
| 43 | с. Митино ул. Санаторная | асфальт | 0,105 |
| 44 | д. Корюгино ул. Весенняя | грунтовая | 0,340 |
| 45 | д. Корюгино ул. Родниковая | грунтовая | 0,420 |
| 46 | д. Корюгино ул. Цветочная | грунтовая | 0,480 |
| 47 | д. Корюгино ул. Сиреневая | грунтовая | 0,460 |
| 48 | д. Вотское, ул. Николаевская | грунтовая | 0,390 |
| 49 | д. Стрелковы, ул Монетная | грунтовая | 0,630 |
| 50 | д. Б.Мышкино, ул. Охотничья | грунтовая | 0,595 |
| 51 | д. М.Серовы, ул.Мельничная | грунтовая | 0,980 |
| 52 | д. Девятьярово, ул.Тополиная | грунтовая | 0,305 |
| 53 | д. М.Раскопины ул. Вербная | грунтовая | 0,600 |
| 54 | д. Б.Раскопины, ул. Михайловская | грунтовая | 0,400 |
| 55 | д. Ившины, ул. Ившинская | щебень | 1,330 |
| 56 | д. Самсины, ул. Благодатная | грунтовая | 0,220 |
| 57 | д. Богомазы, ул.Земляничная | грунтовая | 0,640 |
| 58 | Сооружение – улица местного назначения д. Кисели (ул. Европейская) | грунтовая | 0,942 |
| 59 | Сооружение – улица местного назначения д. Кисели (ул. Хрустальная, пер. Вишневый) | грунтовая | 0,525 |
| 60 | Сооружение – улица местного назначения д. Кисели (ул. Золотая) | грунтовая | 1,271 |
| 61 | Сооружение – улица местного назначения д. Кисели (ул. без названия) | грунтовая | 0,098 |
| 62 | Сооружение – улица местного назначения д. Кисели (ул. без названия) | грунтовая | 0,101 |
| 63 | д. Кисели ул. Лазурная | щебень | 0,155 |
| 64 | д. Кисели ул. Ландышевая | щебень | 0,205 |
| 65 | д. Кисели ул. Янтарная | щебень | 0,265 |
| 66 | д. Кисели ул. Сосновая горка | щебень | 0,550 |
|  | Итого |  | 32,647 |
| Протяженность межселенческих дорог |  |  |  |
| 1 | д.Подгорена – д.Ложкины | грунтовая | 0,7 |
| 2 | д.Шунки-д.Замедянцы | грунтовая | 3,0 |
| 3 | д.Корюгино – д. Воробьи | грунтовая | 1,0 |
| 4 | с.Бобино – д. Вотское | грунтовая | 1,0 |
| 6 | д.Вотское – д.Стрелковы | грунтовая | 5,0 |
| 7 | д.Стрелковы-д.Б.Мышкино | грунтовая | 1,0 |
| 8 | д.Деветьярово – д.Кусакины | грунтовая | 1,0 |
| 9 | д.Малые Серовы-д.Большие Серовы | грунтовая | 0,5 |
| 10 | д.Кисели-д.Большие Раскопины | грунтовая | 1,0 |
| 11 | д.Ившины-д.Зониха | асфальт | 2,0 |
| 12 | д.Ившины-д.Самсины | грунтовая | 0,5 |
| 13 | д.Самсины-д.Богомазы | грунтовая | 2,0 |
|  | Итого |  | 18,7 |

Администрация Бобинского сельского поселения занимается ремонтом и обслуживанием дорог, находящихся в собственности с привлечение  подрядных организаций. Из общего количества обслуживаемых дорог с асфальтовым покрытием – 7,975 км, со щебеночным – 2,505 км, с грунтовым – 40,867 км.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос - 1, ширина, полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог  имеет грунтовое покрытие, недостаточную ширину, требует формирование пешеходных тротуаров для упорядочения движения пешеходов. Тротуары проложены только в с.Бобино от Дома культуры  по улице Советской до улицы Мира.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения  на территории Бобинского сельского поселения отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой систем  водоотвода, что  портит внешний вид улиц. Создает неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Проблемой является отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через деревни. Проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий. При проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного потока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми и культурными связями. Для доставки детей в школу организован школьный автобус, который осуществляет перевозку детей в количестве 60 человек из всех населенных пунктов поселения,  кроме с.Бобино.

По территории поселения проходят автобусные маршруты:

№ 106 - Киров-Бобино

№ 168 - Киров-Митино

№ 119 - Слободской-Бобино

Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиро-потока отсутствует.

3.2 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бобинском сельском поселении

Автомобильный парк  преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. В последние годы наблюдается стабильный рост автотранспортного парка. Согласно прогноза роста численности населения  к 2035 году уровень автомобилизации населения на 1000 человек возрастет до 400 единиц.

Таблица № 7. Оценка уровня автомобилизации населения

| Тип транспортного средства | Ед. измер. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили грузовые | ед | 58 | 58 | 61 |
| Автомобили легковые всего | ед | 466 | 537 | 599 |
| в т.ч организации | ед | 52 | 52 | 53 |
| вт.ч. население | ед | 414 | 485 | 546 |
| Общая численность населения | тыс.чел | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Уровень автомобилизации населения | ед/1000 чел | 230 | 255 | 260 |
| Автобусы | ед. | 4 | 4 | 5 |

Транспортные средства организаций находятся на специализированных охраняемых стоянках. Население использует для хранения территории частных домовладений, гаражи и придворовые территории многоквартирных домов.

  - Перспективы развития транспортной инфраструктуры

На перспективу в Бобинском сельском поселении сохраняется существующая сеть улиц и дорог. На период Программы все улицы и дороги благоустраиваются, проезжая часть улиц и тротуары асфальтируется. В частности необходимо заасфальтировать следующие участки дорог:

- от д.Малые Раскопины через д. Деветьярово, д.Кусакины, д.Самсины до      д.Богомазы протяженностью 4,5 км;

- от д.Самсины до д.Ившины протяженностью 0,3 км;

- от д.Кусакины до СТ «Энергетик-2» протяженностью 1 км;

- от д.Митино до д.Воробьи протяженность 0,7 км;

-от с.Бобино до очистных сооружений протяженностью 0,6 км; от с.Бобино через  д. Вотское, д.Стрелковы, д. Большое Мышкино протяженностью 8 км;

-от д.Овсянники через Бушуевы, д.Шунки, планируемые садоводческие товарищества и далее д.Замедянцы ( покрытие щебнем) общей протяженность 10 км;

- провести паспортизацию всех автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Так как территории под планируемые застройки присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать, а также увеличивать интенсивность движения автобусов. Дальность  пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта не должна превышать: от мест проживания в индивидуальной застройке - 800 м; от объектов массового посещения - 250 м, от проходных предприятий и коммунальных объектов – 400м, от главного входа объектов массового отдыха и спорта – не более 800м. В условиях сложного рельефа расстояние следует уменьшить на 50м на каждые 10м преодолеваемого перепада рельефа.

В районе д.Кассины необходимо разместить автомобильную развязку на пересечении региональной дороги г. Киров и дороги д.Кассины-д.Подгорена.

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей  имеются в достаточном количестве на прилегающих к региональной трассе землях поселения.

4. Система программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Бобинского сельского поселения.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, по реализации Программы формируется администрацией Бобинского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

- Финансовые потребности для реализации программы.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Бобинского сельского поселения.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Бобинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица № 8.  Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в зимнее время (чистка от снега) и грейдирование дорог в летнее время в границах поселения за счет бюджета Бобинского сельского поселения | 11499,4 | 1423,3 | 1000,0 | 1276,1 | 3000,00 | 2400,0 | 2400,0 |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в зимнее время (чистка от снега) вне границ населенных пунктов за счет бюджета муниципального Слободского района | 1216,8 | 71,2 | 71,6 | 143,2 | 358,0 | 286,4 | 286,4 |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером от с.Бобино до дер.Б.Мышкино для прохождения паломников Великорецкого крестного хода за счет бюджета Кировской области | 1350,0 | 70,0 | 80,0 | 160,0 | 400,00 | 320,0 | 320,0 |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения в рамках проектов поддержки местных инициатив за счет бюджета Бобинского сельского поселения | 745,1 | 311,6 | 433,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения в рамках проектов поддержки местных инициатив за счет бюджета Кировской области | 1873,4 | 685,3 | 1188,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка, ремонт знаков дорожного движения | 110,2 | 20,2 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прочие мероприятия: услуги строительного контроля, услуги по составлению проектно-сметной документации, услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости проектов и другие | 917,5 | 17,5 | 50,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Паспортизация дорог в границах населенных пунктов Бобинского сельского поселения | 180,0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ИТОГО | 17892,4 | 2599,1 | 2933,2 | 1744,3 | 4043,0 | 3286,4 | 3286,4 |

- Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

6.3 Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

- й	этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

- й	этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

- й	этап - расчет Р итог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

6.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Р итог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

6.5. Расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

Р1 = (Уфакт + u) / Упл * 100%, (1) где:

Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

6.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если Р1 < 80%.

6.7. Расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы. Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = П факт / П пл * 100%, (3)

где:

П факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

П пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

6.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если Р2 > 100%;

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < Р2 < 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < Р2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если Р2 < 75%.

6.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Р итог = (Р1 + Р2) / 2, (6)

где:

Р итог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

6.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

Р итог > 100% высокоэффективная;

90% < Р итог < 100% эффективная;

75% < Р итог < 90% умеренно эффективная;

Р итог < 75% неэффективная.

6.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение Р итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Слободской муниципальный район» в сроки, установленные постановлением администрации Слободского муниципального района.

- Нормативное обеспечение.

Выполнение Программы транспортной инфраструктуры на территории поселения должно реализовываться с участием бюджетов всех уровней. Администрация Бобинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы на основе:

1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных  и муниципальных нужд в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными и правовыми актами.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,                                    необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти и бизнеса;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и использования объектов транспортной инфраструктуры;

- организация системы статистического наблюдения и мониторинга транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

Разработка и последующая корректировка Программы развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг и их доступности для населения.